附件1

案例编写大纲

- 一、基本案情

1.简要介绍原、被告及案情概况；

2.简要描述鉴定委托书及鉴定材料（包括鉴定范围、事项等）。

- 二、鉴定过程

1.鉴定工作流程信息（参考附表1）；

2.鉴定范围、事项释明或处理情况； ✧

3.鉴定方案主要内容；

4.证据材料质证及认定情况，包括补充证据；

5.调查情况及询问笔录；

6.经委托人批准的现场勘验情况及勘验笔录；

7.鉴定意见核对工作情况；

8.鉴定意见征求意见及回复异议情况；

9.过程中与委托人对重要事项的沟通及委托人的处理意见等。

- 三、鉴定意见分析

- 1.案例争议焦点、造价鉴定难点；

- 2.确定性意见鉴定分析

（1）分析鉴定意见的形成（需注明鉴定依据和鉴定方法）；

（2）主要争议事项分析（需注明争议事项的名称、主要问题、当事人双方意见及鉴定人意见）。

- 3.选择性意见鉴定分析（参考附表2） ✧

（1）分析鉴定意见的形成（需注明鉴定依据和鉴定方法）；

（2）主要争议事项分析（需注明争议事项的名称、主要问题、当事人双方意见的证据或理解产生的造价及鉴定人意见并作出的鉴定造价）。

- 4.推断性意见鉴定分析   ✧

（1）分析鉴定意见的形成（需注明鉴定依据和鉴定方法）；

（2）主要争议事项分析（需注明争议事项的名称、主要问题、当事人双方意见的证据或理解产生的造价及鉴定人的推断意见并作出的鉴定造价）。

四、出庭及鉴定意见采信情况  ✧

- 五、心得体会

- 通过案例的工程造价司法鉴定经历，鉴定人的体会感想，尽量简短、深刻。

- 六、鉴定参考的法律法规、规范及政策性文件等

- 将鉴定过程中参考的法律法规、规范及政策性文件及相应条款整理列项。

- 备注：（带“✧”内容不做硬性要求，如有请据实添加）

附表1

鉴定工作流程信息

| 序号 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年 月 日 | 接受鉴定 |
| 2 | 年 月 日 | 鉴定方案 |
| 3 | 年 月 日 | 补充证据 |
| 4 | 年 月 日 | 勘验现场 |
| 5 | 年 月 日 | 组织核对 |
| 6 | 年 月 日 | 征求意见 |
| 7 | 年 月 日 | 回复质疑 |
| 8 | 年 月 日 | 正式意见书 |
|  | …… | …… |

备注：以上为参照流程，根据项目的难易程度及复杂性，可据实增减内容、调整顺序。

附表2

选择性意见鉴定分析

| 序号 | 争议事项 |  |  |  | 意见 分类 | 简要分析说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事件 | 内容 | 诉求 金额 （元） | 鉴定金额 （元） |  |  |
| 1 | 如：施工签证单001第0条 | 关于某某室高度调整相关事宜 | 10400.00 | 4662.00 | 选择性 意见A | 根据施工签证单001签署意见，第4条计人工20工日计算（考虑材料损失已折入签署工日）。 |
|  |  |  |  | 4795.63 | 选择性 意见B | 已完成隔板制作安装费用按投标价计算，拆除费用套用浙江省2010定额计算。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

备注：表中内容仅为示例，请据实填写。